Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava chodníku ul. Rybářská, Ivančice“, uzavřené dne 13. 3. 2018 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 			00281859

DIČ:			CZ00281859

se sídlem: 		Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

zastoupené:		Milan Buček starosta města

bankovní spojení:	KB Ivančice

č. ú.: 			125911/0100

osoby pověřené jednat

ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP

tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiv.cz

(dále jen objednatel)

a

BADIN s.r.o.

IČO: 			03860582

DIČ: 			CZ03860582

se sídlem: 		Polní 1007/12, 664 91 Ivančice

zastoupené: 		Radkem Badinem, jednatelem

bankovní spojení: 	GE Money Bank, a.s.

č.ú.: 			216587269/0600

(dále jen zhotovitel)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. III. Termíny, odst. 1 písm. c) smlouvy a nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Dodatek č. 1 dále upravuje ustanovení čl. VI. Cena díla z důvodu rozšíření rozsahu prací o obnovu přilehlého chodníku. Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele.

II.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 193 800,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 1 486 015,81 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátšesttisícpatnáct korun českých osmdesátjedna haléřů) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH				1 292 215,81 Kč

Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	          	      193 800,- Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	 	1 486 015,81 Kč

DPH 21%   						   312 063,-    Kč

Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)		1 798 079,-    Kč

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

V Ivančicích dne 29. 3. 2018			V Ivančicích dne 23. 4. 2018

……..…………………					……………………………

za Objednatele	     za Zhotovitele

Milan Buček						             Radek Badin

starosta	 jednatel společnosti

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 8, bod 55, konané dne 28. 3. 2018.