Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“, uzavřené dne 9. 7. 2018 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 				00281859

se sídlem: 		Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

zastoupené:		Milan Buček starosta města

bankovní spojení:	KB Ivančice

č. ú.: 				125911/0100

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Luděk Bernard, OISMaP

tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiv.cz

Mgr. Liběna Kubíková, OISMaP

tel.: + 420 546 419 531, e-mail: kubikova@muiv.cz

(dále jen objednatel)

a

Betostav Development s.r.o.

IČO:				29271495

se sídlem: 		Na Brněnce 1589/36, 664 91  Ivančice

zastoupené:		Karel Drybčák – jednatel společnosti

bankovní spojení:  	KB Ivančice

č.ú.: 				43-8911010257/0100

(dále jen zhotovitel)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Dodatek č. 1 se upravuje smlouvu v ustanovení čl. VI. Cena díla, odst. 1 z důvodu změny rozsahu prací – rozšíření předmětu díla o chodníky v sektoru C veřejného pohřebiště, které nebyly součástí původní projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Cena díla se navyšuje o 296 719,- Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 dále upravuje ustanovení čl. VII. Platební podmínky, odst. 2, který nově zní:

- Cena díla bude uhrazena dílčím způsobem – první faktura po ukončení prací fáze 1, tedy fáze původních prací dle SOD, druhá faktura po ukončení prací dle Dodatku č. 1, tedy po rozšíření předmětu díla.

Datum předání a převzetí díla jednotlivých fází, které bude uvedené na předávacích protokolech, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění jednotlivých faktur. K tomuto dni budou vystaveny faktury se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.

II.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 296 719,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem a nově zní:

- Cena díla je 2 455 476,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistapadesátpěttisícčtyřista sedmdesátšest korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH				2 158 757,- Kč

Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	          	   296 719,- Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	 	2 455 476,- Kč

DPH 21%   						   515 650,- Kč

Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)		2 971 126,- Kč

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Ivančicích dne 31. 8. 2018			V Ivančicích dne 31. 8. 2018

Objednatel:								Zhotovitel:

……..…………………					……………………………

za Objednatele		za Zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 27, bod 39, konané dne 30. 8. 2018.