Příloha č. 1 - Specifikace

Předmětem veřejné zakázky je:

Provedení stavebních prací na akci:

„Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice.“

Jedná se o odstranění starých rozvodů a vytvoření nových rozvodů svislé kanalizace, teplé a studené vody, cirkulační okruh a větrání z vnitřních šachet. Dále se jedná o rekonstrukci některých koupelen a WC v bytových jednotkách (16BJ) a v provozovně pošty. Při rekonstrukci dojde ke kompletní výměně dlažby a obkladů, výměně elektrického vedení v dotčených prostorách, výměně sanitárního zařízení a k výmalbě (více viz. Příloha č. 7 – projektová dokumentace).

Veškeré práce budou probíhat za provozu bytových jednotek i provozovny pošty. Je tedy nutné práce provádět po jednotlivých ucelených částech a provoz bytového domu omezit co nejméně. Dodavatel je povinen minimalizovat prašnost do ostatních částí bytové jednotky/provozu (zakrývací práce). Po ukončení prací provede dodavatel hrubý úklid prostorů vysátím průmyslovým vysavačem.

Před podpisem smlouvy vybraný zhotovitel předloží zadavateli ke schválení harmonogram postupu prací, ve kterém bude jasně uvedeno, jaký časový interval je na který byt určen. Schválený harmonogram dostanou nájemci minimálně 1 měsíc před započetím prací v jejich bytě.

Podrobnější přehled všech prací je v prováděcí dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace.

Dodavatel zajistí veškerá povolení pro zařízení staveniště, mobilní WC pro nájemníky a zásobení pitnou vodou. V budově je možné ve sklepním prostoru poskytnout místnost pro uložení cennějšího zařízení.

V průběhu prací budou svolávány kontrolní dny se zástupci investora, na nichž budou konzultovány detaily a postup prací. Veškeré připomínky budou zaznamenány do stavebního deníku. Po ukončení prací bude svolána závěrečná kontrolní prohlídka.

Součástí zakázky je odvoz veškerého odpadu na řízenou skládku a jeho uložení.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, normami a vyhláškami.

Nabídka bude obsahovat cenu pro kompletní dílo. Uchazeč doplní cenu do krycího listu (příloha č. 4) a soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 5).

Všechny ceny budou uvedeny bez DPH a s DPH.

V nabídce musí být obsaženy veškeré náklady na zajištění veškerých rizik s akcí souvisejících.

Pro zpracování nabídky může uchazeč provést prohlídku zájmové lokality za přítomnosti Ing. Novákové, a to dne 5. 3. 2020 v 10 h. Sraz před bytovým domem, Komenského náměstí 21/9, Ivančice. Náhradní termín je možný po telefonické domluvě.

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
DLE § 74 ZÁKONA č. 134/2016 Sb.

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice.“

UCHAZEČ:

……………………………………………………………………………………

V souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., na prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu následující čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme základní způsobilost uvedenou v zákoně č. 134/2016 Sb., v § 74, odst. 1 písm. a), b), c), d), e).

V…………………………dne……………………..

…………………………………………..

Jméno a podpis oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

K PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Já, níže podepsaný statutární orgán ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

(obchodní jméno, sídlo a IČO uchazeče)

uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice.“ vyhlášenou dne 27. 2. 2020 v Ivančicích prokazuji splnění technické kvalifikace tímto způsobem:

V souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam významných zakázek na stavební práce, které jsou shodné či obdobné s předmětem plnění této veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 5 letech:

| p.č. | rok | objednatel | kontaktní osoba objednatele (jméno/tel./e-mail) | název akce a specifikace stavebních prací odpovídajících předmětu VZ | finanční objem plnění bez DPH | Doba plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V …………………………… dne ……………….

….………………………………

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce

Příloha č. 4

Krycí list nabídky

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice.“

Název zadavatele:	Město Ivančice
Sídlo: 			Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 			00281859

| Uchazeč |  |
| --- | --- |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Sídlo |  |
| Statutární orgán |  |
| Zastupuje |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Bankovní spojení, č.ú. |  |

Celková nabídková cena bez DPH:		………………………….
Celková nabídková cena vč. DPH:		………………………….

Délka realizace v kalendářních dnech:		…………………………

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a bereme na vědomí, že jsme vázáni harmonogramem uvedeným ve výzvě. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V   ………………………………….	Dne ………………………..…

podpis oprávněné osoby uchazeče