Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Elektronické úřední desky pro město Ivančice“, uzavřené dne      15. 5. 2018 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

Sídlo:		Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupené:		starostou Milanem Bučkem

Ve věcech technických:	Ing. Jiří Marek

IČO:		00281859

DIČ: 		CZ00281859

bankovní spojení:  	KB Ivančice, č. ú: 125911/0100

(dále jen “objednatel”)

a

Ki-Wi Digital s.r.o.

Sídlo: 		Lidická 971/25, 602 00 Brno

Zastoupené: 		Petrem Adamíkem, jednatelem společnosti

IČO: 		27816451

DIČ: 		CZ27816451

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s. č. ú: 43-1259600237/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 92606 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen “zhotovitel”)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. II. Doba plnění, odst. 1 a nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy předat dílo objednateli nejpozději do 6. 7. 2018.

Doba plnění se prodlužuje z důvodu nedodržení termínu nutné stavební přípravy před instalací desek ze strany objednatele.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne 7. 6. 2018			V Ivančicích dne 7. 6. 2018

Objednatel:								Zhotovitel:

……..…………………					……………………………

za Objednatele		za Zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 17, bod 27, konané dne 6. 6. 2018.